Daily Log — 27 de julio de 2025

Asistentes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Julián Camargo Pinto (Ingeniero y Analista de Datos)

Hora: 8:00 pm

Duración: 39 minutos, En este caso nos demoramos más porque mientras estábamos en la reunión estábamos haciendo lluvia de ideas de posibles bases de datos y así.

Objetivo de la reunión: buscar posibles bases de datos y plantear el problema de negocio del proyecto.

Temas tratados:

- Se revisaron varias bases de datos candidatas para el proyecto.

- Se discutió y definió el problema de negocio a abordar.

- Se decidió trabajar con el dataset de comercio electrónico como base principal del proyecto.

Tareas asignadas:

- Investigar literatura relevante que complemente y sustente la información del problema seleccionado.

- Revisar las variables disponibles en el dataset de comercio electrónico.

- Identificar los posibles stakeholders del proyecto.

Próximos pasos: con la base de datos ya definida, continuar con la delimitación del problema y la formulación de la pregunta analítica central (Semana 1–2 del plan de trabajo)

Daily Log — 28 de julio de 2025

Tipo: Conversación de seguimiento (no reunión formal)

Participantes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Julián Camargo Pinto (Ingeniero y Analista de Datos)

Objetivo: revisar los avances del día anterior y preparar el Kick-off del proyecto.

Temas tratados:

- Se confirmó que ya se había investigado literatura relevante para el proyecto.

- Se revisaron las variables disponibles en la base de datos de comercio electrónico: id_transaccion, fecha_compra, id_cliente, categoria_producto, precio_cop, metodo_pago, canal, dispositivo, ciudad_envio, tiempo_entrega_dias, calificacion_cliente_1a5, producto_devuelto, entre otras.

- Con base en estos avances, el equipo inició el diseño del Kick-off del proyecto para presentar los resultados al profesor.

Tareas asignadas:

- Diseñar la presentación/Canvas del Kick-off con los avances revisados.

- Preparar la justificación de por qué el problema es tratable con Ciencia de Datos y su vínculo con el ODS 9 (Meta 9.b).

Próximos pasos: presentar el Canvas de Proyecto ante el grupo (máx. 5 minutos), según lo definido en la Actividad 1 de la Unidad 1.

Daily Log — 30 de julio de 2025

Tipo: Reunión con el docente

Asistentes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Eduardo Carrillo Botero (docente) (En este caso Julián no pudo asistir)

Hora: 11:15 am

Duración: 15 minutos

Objetivo de la reunión: presentar el Kick-off del proyecto al docente para definir el problema seleccionado, la pregunta analítica, los posibles stakeholders y los roles del equipo.

Temas tratados:

- Se presentó el Canvas de Proyecto ante el docente.

- Se definió el problema a abordar (comercio electrónico colombiano: patrones de compra, devoluciones y experiencia del cliente).

- Se estableció la pregunta analítica central del proyecto.

- Se identificaron los posibles stakeholders (Gerencia General, Marketing, Comercial, Logística, Servicio al Cliente, Clientes).

- Se definieron los roles del equipo: Ivanna como Líder del Proyecto y Científica de Datos, Julián como Ingeniero y Analista de Datos.

Próximos pasos: Seguir a la exploración de los datos, creado un diccionario de datos preliminar.

Daily Log — 6 al 8 de agosto de 2025

Tipo: Trabajo asincrónico (WhatsApp + commits en GitHub) con reunión sincrónica el viernes 7 de agosto

Participantes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Julián Camargo Pinto (Ingeniero y Analista de Datos)

Día: viernes 7 de agosto

Duración: 13 minutos

Objetivo: avanzar en la evaluación de calidad de las fuentes de datos y el diccionario de datos preliminar.

Temas tratados:

- Del 6 al 8 de agosto, el equipo trabajó de forma asincrónica, coordinándose por WhatsApp y registrando avances mediante commits en GitHub.

- El viernes 7 de agosto se realizó una reunión sincrónica entre Ivanna y Julián para tomar decisiones conjuntas sobre el preprocesamiento de los datos.

- Se completó la revisión de calidad de datos, cubriendo trazabilidad, consistencia y completitud, como parte de la exploración y evaluación de las fuentes.

- Se elaboró el diccionario de datos preliminar.

Tareas realizadas:

- Evaluación de trazabilidad, consistencia y completitud de las fuentes de datos.

- Elaboración del diccionario de datos preliminar.

- Decisiones conjuntas sobre el enfoque de preprocesamiento de los datos.

Nota metodológica: la actividad se extendió más de lo planeado inicialmente del 4 al 6 de agosto según el plan de trabajo, cerrando efectivamente el 8 de agosto.

Próximos pasos: continuar con el diseño de la arquitectura analítica y la justificación del enfoque de modelado (siguiente etapa del plan de trabajo, semana 4).

Daily Log — 8 de agosto de 2025

Tipo: Reunión con el docente

Asistentes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Julián Camargo Pinto (Ingeniero y Analista de Datos), Eduardo Carrillo Botero (docente)

Objetivo de la reunión: mostrar al docente los avances en calidad de datos, procesamiento de datos y las bitácoras de error realizadas.

Temas tratados:

- Se presentaron los avances del proceso de evaluación de calidad de datos (trazabilidad, consistencia, completitud).

- Se mostró el trabajo realizado en el procesamiento/preprocesamiento de los datos.

- Se compartieron las bitácoras de error elaboradas hasta el momento por el equipo.

Próximos pasos:  continuar con la arquitectura analítica y el cronograma (siguiente etapa, semana 4).

Daily Log — 12 al 14 de agosto de 2025

Tipo: Reunión de planificación (12 de agosto) + trabajo distribuido hasta el 14 de agosto

Participantes: Ivanna Navas Barreto (Líder del Proyecto y Científica de Datos), Julián Nestor Camargo (Ingeniero y Analista de Datos)

Día: miércoles 12 de agosto

Objetivo: trabajar la arquitectura analítica, justificar el enfoque de modelado, construir el cronograma desde la semana 5 en adelante, y redactar el documento con todo lo trabajado.

Temas tratados:

- El miércoles 12 de agosto, el equipo se reunió para definir la distribución de tareas de esta etapa.

- Se discutió el diseño de la arquitectura analítica del proyecto.

- Se abordó la justificación del enfoque de modelado (supervisado/no supervisado/mixto).

- Se planteó el cronograma de trabajo desde la semana 5 en adelante.

- Las tareas acordadas en la reunión se ejecutaron de forma distribuida entre el 12 y el 14 de agosto, cerrando los últimos detalles el 14.

Tareas realizadas:

- Diseño de la arquitectura analítica (pipeline propuesto).

- Justificación epistemológica del enfoque de modelado.

- Construcción del cronograma (semana 5 en adelante).

- Redacción del documento consolidando el trabajo de esta etapa.

Próximos pasos: completar la reflexión ética (Paso 4 de la guía) y avanzar hacia la revisión de pares y entrega final del Entregable 1 (18 de agosto).